**« Backlog » de produit : Curved Fractals**

Conçu par : JeeGo

## Équipe :

Jérôme Pagé – Responsable des livrables

Simon Lepage – Scrum master

Jonathan Simard – Secrétaire

Ludovic D’Anjou-Madore – Directeur de produit

## Légende :

* Vert, indique que ces scénarios sont réalisés.
* Jaune, indique que ces scénarios font partie du « backlog de sprint » courant.
* Rouge, problème ou questionnement important qui demande une rencontre d’équipe.
* Aucune couleur, indique que ces scénarios ne sont pas encore faits, toujours en réflexion et modifiables.

## « Backlog » de produit

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | |
| Acteur ou rôle : | Utilisateur |
| Scénario ou story : | User Story 1 |
| Détail et description des **items** à faire : | Spécification de l’équation décrivant la fractale  Faire l’interface.  Faire le backbone du MVC.  Recevoir l’équation de l’utilisateur.  Vérifier la syntaxe de l’équation (s’assurer que l’équation contient les variables « z » et « c », et une syntaxe admissible par GLSL).  Configurer et produire une infrastructure d'affichage avec Jmonkey.  Faire un shader générique sur lequel on ajoutera l'équation.  Concevoir un systeme de gestion des Materials (produire un Material et pour chaque équation envoyée, la fusionner avec une copie du shader generique et le charger dans le Material de base et réafficher).  Afficher un Material.  Spécification de la couleur  Configurer le menu de la couleur.  Traduction en vecteur rgb  Envoie des vecteurs aux shaders |
| Tests d’acceptation : | Confirmation visuelle du fonctionnement en affichant l’ensemble de Mandelbrot |
| Complexité : | 5 |
| Effort : | 2j/personne **ou** 3 |
| Commentaires : |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | |
| Acteur ou rôle : | Utilisateur |
| Scénario ou story : | En tant qu’utilisateur, je veux être capable de manipuler la fractale à l’écran. |
| Détail ou description : | * 1. Lors du déplacement de la souris avec le bouton gauche enfoncé, mesurer la translation   2. Encoder la translation dans une matrice.   3. Envoyer la matrice au shaders   4. Dans les shaders, effectué la translation sur la matrice   5. Lorsque du roulement de la mollette de la souris, enregistrer le zoom demandé   6. Effectué le zoom demandé  1. 3.1. Recevoir le zoom de l’utilisateur et le délai entrer chaque zoom   3.2. Enregistrer la position de la souris  3.3 Effectuer une répétition de zoom le nombre de fois demandé par l’utilisateur   1. 4.1. Lorsque l’utilisateur pèse sur la touche escape, affiché la fractale dans sa position originale (zoom de 0 et translation de 0) |
| Tests d’acceptation : | Afficher l’ensemble de Mandelbrot et confirmation visuelle du fonctionnement du zoom et de la translation avec la souris ainsi que du « reset » avec la barre espace |
| Complexité : | 5 |
| Effort : | 2j/personne **ou** 3 |
| Commentaires : |  |